MINISTERE DE LA SANTE                                                                  BURKINA FASO

--------                                                                                             --------

SECRETARIAT GENERAL                                                    	Unité- Progrès -Justice                       	    ----------

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

----------							Ouagadougou, le

N°2014-005/MS/SG/DMP/ProCE-CHUB

Avis de manifestation d’INTERET POUR LE RECRUTEMNT D’UN BUREAU D’ETUDE POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE De FAISABILITE POUR LA CONSTRUCTION ET L’EQUIPEMENT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOBO-DIOULASSO.

Malgré des efforts consentis, il ressort que la qualité des soins est insuffisante au Centre hospitalier universitaire Sanou Sourô de Bobo-Dioulasso. Face à ce constat, le gouvernement du Burkina Faso a adopté en conseil des ministres, en sa séance du 02 octobre 2013, la construction  d’un nouveau CHU à Bobo-Dioulasso.

La réalisation d’un tel projet permettra :

- d’améliorer l’offre et la qualité des soins au niveau tertiaire ;

- d’augmenter les capacités d’accueil pour la formation des ressources humaines en santé ;

- de contribuer au développement de la recherche en santé.

Pour la réalisation de ce projet il a été décidé de réaliser une étude de faisabilité pour orienter les actions à mener.

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés  du Ministère de la Santé invite les bureaux d’étude admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

- Objectifs de la mission

L’objectif  général de la mission est de mettre à la disposition du Gouvernement un document technique permettant, de prendre les décisions les mieux adaptées pour la construction du nouveau CHU de Bobo-Dioulasso.

L’étude comprendra deux (02) volets : un volet diagnostic de l’existant, un second volet construction et équipement du nouveau CHU.

De façon spécifique, il s’agira de :

- faire le diagnostic de l’existant en matière d’offres de soins tertiaires, d’infrastructures et d’équipements dans la zone de couverture du CHUSS en faisant ressortir les forces et les faiblesses dans la zone de couverture du CHUSS ;

- déterminer les éléments et les conditions de construction et d’équipement du nouveau CHU.

L’étude devra également faire une proposition de relations fonctionnelles entre la nouvelle structure et l’actuel CHUSS.

Le bureau d’études retenu travaillera de façon participative avec tous les acteurs du « Projet CHU de Bobo-Dioulasso »et aura pour principales tâches :

- l’étude de faisabilité et d’impact environnemental;

- faire l’état des lieux/diagnostic de l’existant en matière d’offres de soins tertiaires ;

- proposer un programme médical détaillé ;

- faire l’étude d’impact sur l’environnement ;

- établir le programme fonctionnel;

- formuler des recommandations fonctionnelles et techniques.

- les études architecturales;

- faire ressortir les éléments et les conditions de construction et d’équipement d’un nouveau CHU ;

- définir le programme architectural

- élaborer l’Avant-projet Sommaire (APS) ;

- élaborer l’Avant-Projet détaillé (APD) .

- les études techniques;

- réaliser l’étude géotechnique;

- réaliser l’étude béton armé;

- réaliser l’étude des corps d’état secondaires.

- les études d’ingénierie biomédicale ;

- définir les équipements et leurs affectations (Installations techniques) par salles et par services : Plateau technique moderne et évolutif ;

- élaborer les pièces graphiques

- l’élaboration du dossier de consultation des entreprises (dossier de construction et dossier d’équipement

- élaborer les pièces écrites ;

- élaborer les pièces graphiques ;

- discuter et faire valider l’étude de faisabilité et d’impact environnemental avec les représentants du maître d’ouvrage ;

- discuter et faire valider les études architecturales avec les représentants du maître d’ouvrage ;

- discuter et valider les études techniques avec les représentants du maître d’ouvrage ;

- discuter et valider les études d’ingénierie médicale avec les représentants du maître d’ouvrage ;

- discuter et valider le dossier de consultation des entreprises avec les représentants du maître d’ouvrage ;

- élaborer les documents des rapports des études.

- Durée de la mission

La mission ne devra pas excéder quinze (15) mois y compris les délais pour permettre au chef de projet de transmettre les documents de travail aux acteurs.

Le chronogramme de l’ensemble du processus sera proposé par le bureau d’étude en tenant compte des étapes de l’étude et de la durée fixée.

- Qualification des bureaux d’étude

L’équipe chargée de l’étude devra obligatoirement couvrir au minimum les domaines suivants : génie civil, architecture, économie de la santé, socio-anthropologie, environnement, santé publique, ingénierie biomédicale et clinique, droit, spécialistes des corps d’état secondaires, sécurité incendie...

Le bureau doit avoir une expérience avérée dans les études de faisabilité et d’impact environnemental, d’infrastructures sanitaires en général, et des hôpitaux en particulier.

- Documentation obligatoire

Les bureaux intéressés devront fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Il s’agit notamment

- d’un curriculum vitae faisant ressortir :

- la qualification du personnel minimal exigé par étude ;

- des références concernant l’exécution de contrats analogues justifiées par les pages de garde et de signature des contrats ;

- les copies des diplômes du personnel minimal exigé par étude.

- Procédures de sélection

Un bureau d’étude sera sélectionné en accord avec les procédures prévues par le décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

- Informations complémentaires

Les bureaux intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano. Avenue KUMDA YOORE, porte 133 Ouagadougou Tél. : (226) 50.30.45.31 Fax : (226) 50.30.45.31– Burkina Faso tous les jours ouvrables entre 08 heures et 12 h 30 minutes GMT les matins et 15 heures et 17 heures 30 minutes GMT les soirs.

- lieu et date de dépôt des manifestations d’intérêt

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 05 avril à 9 heures TU à  la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso, Ouagadougou – Burkina Faso.

Les propositions parvenues après ce délai ne seront pas réceptionnées.

La Directrice des Marchés Publics

Micheline OUEDRAOGO/DIEGUEMDE